## Załącznik Nr  3

WZÓR UMOWY

UMOWA NR......... / ..............

zawarta w dniu ..................... 2009 r. W ……………………….…..,

pomiędzy:

Gminą Piła - Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

64-920 Piła, ul. 14 Lutego 20 reprezentowany przez:

Dyrektora – Jerzego Mac

- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,

a

- firmą .............................................…..............……………….......................................

mającą siedzibę ...............................................……….......................................….......

działającą na podstawie wpisu do Rejestru ........…………………………......................

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

- .............................................................

- .............................................................

[a .....................................................................………...................................................

.................................................……..............................................................................

będącą właścicielem ............................................................................... z siedzibą w:

.......................................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności nr .…….........…- zwanym w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:

- ......................................................

- .....................................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)                  w ramach procedury: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego p.n.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych”  została zawarta umowa              o następującej treści:

§ 1

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:

Zakres robót – według Kosztorysu ofertowego i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dokumenty wymienione w ust.1 stanowią integralną część Umowy.

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi     normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy robót, każdorazowo w terminach i zakresach zleconych pisemnie przez Zamawiającego.

§ 2

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masami mineralno- bitumicznymi na gorąco,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklera,

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulacją asfaltową,

- remont chodników z kostki betonowej,

- wymianie istniejących krawężników,

- wykonanie nowych chodników,

- regulacji urządzeń infrastruktury technicznej,

- wykonaniu zjazdów,

- profilowaniu dróg gruntowych,

- profilowaniu dróg utwardzonych,

- czyszczeniu studzienek wpustów kanalizacji deszczowej.

§ 3

1.Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

2.Termin zakończenia robót do 31.12.2009 r.

§ 4

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru Panu ………………………., adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile 64-920 Piła, ul. 14 Lutego 20, telefon: 067/212-34-25, działającemu w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:....................................................., adres: ............................................................ telefon: ........................

§ 5

1. Strony ustalają wartość robót wraz z podatkiem VAT do kwoty: ............. zł 
(słownie: …………………………………………..................) Kwota netto wynosi .............. zł (słownie: .........……………………………………………………….......). Podatek VAT 22 % wynosi: …………….. zł (słownie: ……………………………………………….………).

2. Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia z następującymi cenami wraz z podatkiem VAT.

3. Podstawę do określenia poszczególnych cen składowych wymienionych w ust. 2 stanowi kosztorys ofertowy i ceny jednostkowe z niego wynikające.

4.  Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania i niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, w tym usunięcie i wywóz gruzu, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy.

5. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy nr ………......................................................................... 
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6.  Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

7.  Wszelkie roboty nie objęte niniejszą Umową, tzn. nie przewidziane w kosztorysie ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

8.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

§ 6

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy.

2. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

3. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń 
i obiektów tymczasowych na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, przekazać go w stanie nienaruszonym (pierwotnym) po zakończeniu prac oraz zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.  W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy                      i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

8. Wykonawca każdorazowo uzgodni z inspektorem nadzoru miejsce wywozu ziemi, gruzu betonowego, kamiennego oraz materiałów drogowych z rozbiórki.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane 
do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z zakresu Umowy, a także materiałów, z których Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy, a które znajdują się na terenie budowy.

- Badania, o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przypadku zgodności materiałów, bądź wykonania robót koszty badań pokrywa Zamawiający.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

a)  informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 
w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania;

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

- będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 9

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi.

2.  Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. Karta gwarancyjna stanowi Załącznik do Umowy.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 12 miesięcy.

§ 10

1.  Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartości Umowy   	za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia.

2.   Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 20 % ceny Umowy.

3.   Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

4.   Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

5. W przypadku gdy termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary 	umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

§ 11

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy poszczególnych elementów robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

2.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługuje możliwość odmowy odbioru do czasu usunięcia wad. Wady te Wykonawca usunie na własny koszt. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia Umowy, za którą Wykonawca zapłaci kary umowne określone w § 11.

3.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

4. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

5.  Strony ustalają, iż odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie:

a)  ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych;

b)  deklaracji zgodności, certyfikatów, atestów i aprobat technicznych dotyczących materiałów i urządzeń,

c)  protokółów odbiorów technicznych.

6.  Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 niniejszej Umowy.

8.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu mowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Czas usunięcia tych wad będzie uważany jako zwłoka w terminie ukończenia umowy, za który Wykonawca zapłaci kary umowne określone w § 10.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ................ zł 
(słownie: ……………………...................).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie …………………………..

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:

- 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi;

- 70 % na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwolnione w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 5 wartość Przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy należy zwiększyć odpowiednio.

§ 13

- 1.  Wykonawca w imieniu swoim i Zamawiającego zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia robót:

1)   ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego 
przez Wykonawcę w wysokości 1.000.000,00 PLN za jedno zdarzenie,

2)   ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę 
w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób które nie przebywają na placu budowy w wysokości kwoty 1.000.000,00 PLN za jedno zdarzenie,

3)   ubezpieczenie od zniszczenia robót, materiałów i sprzętu podczas budowy w wysokości kwoty 1.000.000,00 PLN za jedno zdarzenie.

- 2.  Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione 
do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót podaną w Umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

- 3.  Jeżeli Wykonawca nie przedstawi w terminie określonym w ust. 2 wszystkich żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, wymienionych w ust. 1, to Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową w celu uzyskania ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 we własnym zakresie. Koszty jakie poniesie Zamawiający, opłacając składki ubezpieczeniowe, będą podlegały potrąceniu z płatności należnych Wykonawcy, a jeżeli nie należą się żadne płatności, to Wykonawca 
jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów.

- 4.  Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane jedynie za zgodą Zamawiającego

- 5.  Obie Strony będą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

§ 14

1.  Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

§ 15

1.Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy:

1)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2)    w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

3)    gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4)   Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

5)   Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

2.Wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.W wypadku wypowiedzenia Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

2)   Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy;

3)   Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, 
jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli wypowiedzenie Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

2)   odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt 3;

3)   przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 16

- W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania roszczeniowego.

- Wykonawca wykonuje swoje prawo zawarte w ust. 1 poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty jego zgłoszenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 19

Wykaz załączników do Umowy:

- Formularz ofertowy

- Kosztorys ofertowy

- Karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

...........................................	...........................................